附件

天津市第一中心医院

智慧医院网络安全与信息化建设管理委员会

工作制度

第一章 总则

第一条 为加强医院智慧医院网络安全与信息化建设项目管理，设立智慧医院网络安全与信息化建设管理委员会（以下简称“委员会”）作为医院内部信息化建设管理工作的组织、协调、审议与调处机构。

第二条 委员会在履职中应遵守国家有关信息化工作的法律、法规、上级主管单位有关规定，依法合规提高委员会科学决策水平。

第三条 委员会根据国务院、天津市人民政府上位法规，确定智慧医院建设管理办公室作为信息化项目统筹统建的管理部门，信息处作为信息化项目实施与保障部门，采购管理办公室作为采购管理与执行部门。上述部门应该按照行政法规规定的部门职能履职尽责，委员会依据部门职能进行决策、调处，确保采购与实施部门的行为符合管理部门的合规要求，并形成相互监督的权力运行模式。

第二章 委员会成员

第四条 委员会由11名人员组成：

主任委员由医院院长担任；

执行主任委员由分管信息化工作的分管副院长担任；

副主任委员由智慧医院建设管理办公室主任担任；

委员由信息处、医务处、门诊办公室、护理部、财务物价处、设备物资处、科教处、运营管理科负责人、院聘智慧医院共建项目专家库主席组成。(9人）

委员会下设办公室，办公室主任由院聘智慧医院共建项目专家库主席担任，副主任由信息处负责人和智慧医院建设管理办公室（以下简称“智医办”）副主任担任。

第五条 委员会下设网络安全与信息化建设项目技术工作组（以下简称“网信工作组”），负责信息化公共基础设施、常规信息化设备采购等类别的项目管理以及医院信息化年度预算管理工作；下设智慧医院建设项目管理工作组（以下简称“智医工作组”），负责涉及智慧医院系统顶层规划、应用软件、AI应用、系统维保等类别的项目管理。网信工作组组长由分管信息化工作院领导担任，智医工作组组长由智慧医院建设管理办公室主任担任。

第六条 网信工作组成员由信息处技术人员、院聘智慧医院共建项目专家库专家组成。智医工作组成员由院聘智慧医院共建项目专家库专家组成。

第七条 会议通知抄送纪委办公室和审计处，上述部门可自行决定是否派人列席会议。如遇重大报告或决策事项，可申请纪委办公室、审计处负责人参加或列席委员会会议。

第三章 委员会议事范围

第八条 委员会议事范围

- 审议智慧医院建设、医院网络安全和信息化项目管理的长期发展规划、年度工作计划、制度安排等相关重大事项，通过后提交院决策机构审定。

- 集中审议由智医办负责前置审核通过的智慧医院建设相关项目，以及“网信工作组”负责技术审查通过的其他信息化建设项目。

- 协调、调处院内相关职能部门有关智慧医院建设、网络安全和信息化建设项目中出现的问题与责任，推动项目落地与实施。

- 审议重要、重大项目(200万元及以上）的决策、立项、资金预算和资源配置方案，通过后提交第三方同行专家论证实施方案，后续提交院决策机构审定；

- 审议重大信息化项目采购方式、流程效率、代理人来源合规性、代理人能力；依据信息化建设管理法规审议、调处项目管理部门、实施部门、采购部门的工作问题与责任；

- 其他需要集体研究的项目管理事项。

第四章 委员会会议制度

第九条 委员会会议由事项紧迫程度决定临时会议召开频度，定期会议分别每半年一次。定期会议讨论工作计划、制度安排等重大事项，临时会议在规定的议事范围内履职。委员会会议由主任委员召集和主持。主任委员不能履行职务的，委托执行主任委员或副主任委员召集主持或由过半数的委员共同推举一名委员召集和主持。有以下情况之一时，应当召开临时委员会会议：

（一）主任委员认为有必要时；

（二）三分之一以上委员提议时。

第十条 召开委员会会议应当在会议召开1日前，由委员会办公室通知全体委员。

第十一条 提议召开委员会临时会议的，应向委员会办公室提交提议。提议应包含下列内容：

（一）提议人的姓名；

（二）提议召开会议的时间；

（三）提议理由或提案，提案内容应在委员会议事范围内，与提案有关的材料一并提交。

第十二条 委员会办公室收到的召开委员会临时会议的提议（理由或提案），应于当日提报主任委员。

主任委员认为召开临时会议的提议理由不充分或者提案内容不恰当、不充分的，可以要求提议人修改或者补充。

第十三条 制订委员会会议议题由委员会办公室负责，发布会议通知和组织会务工作由信息处/智医办负责。

第五章 委员会会议的召开

第十四条 委员会会议一般应以现场会议的形式召开。遇特殊情况，经主任委员同意，可采用视频会议、电话会议或者会同签署书面意见等方式作出决议。

汇同书面签署意见方式是指制成书面议案材料分别送交各位委员，由委员签署书面意见的方式召开委员会会议。委员应在收到书面议案材料之日起三个工作日内发表个人意见，并以政务邮箱或医院OA邮箱方式送达信息处。信息处根据委员意见汇总并做好记录。

第六章 委员会会议的审议

第十五条 委员会会议应由二分之一及以上的委员亲自出席方可举行。遇特殊情况，委员不能亲自出席委员会时，应向主任委员请假，得到许可后可后续以书面形式发表个人意见。

第十六条 在审议有关议题时，如遇议题相关内容难以明晰且足以影响委员作出正确判断的，由会议主持人决定暂缓审议，并对所应补充和完善的内容提出明确要求，待进一步论证后，决定是否提交下次会议审议。

第七章  委员会会议决议的形成

第十七条 委员会采取民主集中制议事规则，会议主持人应及时提请委员对讨论议题依法依规发表个人意见。经充分讨论后形成会议决议。

第十八条 如遇分歧较大的议题且法规层面未明晰的，主任委员可以选择留待下次讨论或技术问题按照天津市第一中心医院《专家论证办法》委托同行专家论证的方式形成决议。

第十九条 对于法理依据不足、规制执行有明显缺陷的议题，委员可以在可信举证的基础上要求否决议题。不能否决的，委员会办公室应给予备案记录。

第八章  委员会会议的记录

第二十条 委员会会议应对所议事项进行会议记录。会议记录应当包括但不限于以下内容：

（一）会议召开的日期、地点、召集和主持人姓名；

（二）出席会议的委员姓名以及委托出席委员会的人员姓名；

（三）会议议程、议题；

（四）委员发言要点及法规依据；

（五）每一决议事项的审议方式和结果；

（六）会议其他相关内容；

（七）会议记录人姓名。

第二十一条 委员会决议、会议记录、委托人的授权委托书及委员会会议材料均应存档并永久保存。

第二十二条 委员应当妥善保管会议文件。委员及会议列席人员对会议文件和会议审议的内容负有保密的责任和义务。

第九章  附则

第二十三条 本工作制度未尽事宜，按照国家信息化建设管理的有关法律、法规、上级主管单位有关规定执行。

第二十四条 本工作制度由委员会办公室负责解释，自发布之日起实施。原《天津市第一中心医院智慧医院网络安全与信息化建设项目管理委员会工作制度（试行）》《天津市第一中心医院网络安全和信息化建设项目管理制度》（院信制字〔2025〕4号）、《天津市第一中心医院网络安全和信息化管理办法》（院信制字〔2024〕6号）同时废止。

附件1-1

授权书

智慧医院网络安全与信息化建设项目管理委员会办公室：

本人委托我处室其他人员参加   年   月日召开的委员会会议。

受托人全权代表本人参与讨论当日会议相关事项，对受托人在会议上的表决，本人均予以认可。

| 受托人姓名 | 所属部门 | 技术职称或职务 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |

委托人:

受托人：

年月日